AI 大模型对话接口

自动化回归测试

项目报告

从「人工逐条验证」到「可重复、可度量、可追溯」

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 汇报人 |  |
| 汇报日期 |  |
| 被测对象 | AI 大模型对话接口（OpenAI 兼容，HTTPS） |
| 交付形式 | 可运行的自动化回归框架 + 测试报告 + 缺陷单 |
| 代码位置 | llm_regression/（分支 test/llm-regression-framework） |

一、项目概述

1.1 背景

被测对象是一个 AI 大模型对话接口，该接口版本迭代频繁、入参组合多，且返回内容由模型实时生成。原有的回归方式是测试人员手工在 Postman 中逐条构造请求、肉眼比对返回结果，单次回归耗时约 30 分钟，且存在三个突出问题：

覆盖依赖个人经验：空输入、超长文本、非法字符、异常编码等边界与异常场景，是否覆盖、覆盖到什么程度完全取决于测试人员经验，容易漏测；

过程无留痕：回归过程没有记录，出现问题时无法说明当时的测试数据与预期依据；

结果不可度量：模型返回内容每次不同，人工判断标准不统一，回归结论难以作为发布依据。

1.2 项目目标

把「人工点一遍」升级为「可重复、可度量、可追溯」的自动化回归，具体拆解为四项：

| 目标 | 衡量方式 |
| --- | --- |
| 可重复 | 一条命令即可执行全部场景，结果稳定不依赖人工判断 |
| 可度量 | 除状态码外，校验响应结构、字段类型、业务错误码与响应耗时 |
| 可追溯 | 每次执行自动生成报告归档，失败用例自动留存请求与响应证据 |
| 可扩展 | 新增接口或新增场景只需补充配置与数据，不需要改动代码 |

1.3 交付成果一览

| 交付物 | 数量 / 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动化回归框架 | 1 套（4 层结构） | 配置层 / 请求层 / 数据层 / 断言层 |
| 回归用例 | Mock 30 条 / 真实 18 条 | 四类场景，全部通过 |
| 断言规则 | 8 类 | 含耗时阈值，把性能回退纳入判定 |
| 可视化报告 | 每次执行自动生成 | HTML + JUnit XML，失败自动留证 |
| 缺陷单 | 6 条 | 已提交缺陷管理系统并附实测证据 |
| 自动化流水线 | 2 个环节 | Mock 门禁 + 真实接口回归（可选触发） |

表 1-1　交付成果一览（数据来源：项目仓库实际产物）

二、解决方案设计

2.1 整体思路

核心思路是「把测试经验固化成数据，而不是留在个人脑子里」。为此做了两个关键决策：

第一，用等价类划分与边界值分析把输入域拆成四类场景，每一类都落成可参数化的数据文件；

第二，自建一个 Mock 接口作为被测对象的「契约实现」，用于稳定复现真实接口无法稳定触发的异常分支（超时、服务端错误、瞬时故障、编码异常）。

2.2 四类测试场景

| 场景 | 设计方法 | 覆盖要点 |
| --- | --- | --- |
| 正常输入 | 有效等价类 | 中文提问、中英文混合，验证 200 与结构完整 |
| 空输入 | 边界值（0 字符）+ 无效等价类 | 空串、纯空格、纯换行、字段缺失、字段类型错误 |
| 超长文本 | 边界值三点法 | 999 / 1000 / 1001 字符夹住上限，另加 10000 字符极端值 |
| 非法字符 | 无效等价类 + 异常分支 | NUL 字符、控制字符、残缺 JSON、非 UTF-8 编码、XSS payload |

表 2-1　四类场景与用例设计方法

2.3 框架分层结构

框架按职责分为四层，层与层之间通过配置与数据解耦：

| 层级 | 职责 | 带来的价值 |
| --- | --- | --- |
| 配置层 | 接口地址、鉴权、超时、重试策略、耗时基线 | 更换环境或接口不改代码 |
| 请求层 | 统一封装会话、鉴权头、超时与重试，并记录完整调用留痕 | 策略集中管理，异常处理一致 |
| 数据层 | 以 YAML 存放用例数据 | 新增用例 = 新增一行数据 |
| 断言层 | 8 类可度量断言规则 | 失败信息含期望值、实际值与上下文 |

表 2-2　四层结构职责划分

2.4 断言规则（8 类）

断言不只判断「接口通了」，而是判断「结果对不对、快不快」。这一点是本项目与手工回归的核心差异。

| 序号 | 断言项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HTTP 状态码 | 精确匹配预期状态码 |
| 2 | 响应 JSON 结构 | 校验必需字段是否存在 |
| 3 | 关键字段类型 | 校验字段类型是否符合契约 |
| 4 | 业务错误码 | 校验业务层的错误标识，而非仅看 HTTP 层 |
| 5 | 生成内容非空 | 成功响应必须返回可用的生成内容，含最小长度校验 |
| 6 | 响应耗时基线 | 把性能回退纳入回归判定：接口通了但慢一倍同样判失败 |
| 7 | 重试次数 | 验证重试策略确实生效，而不只是「碰巧成功」 |
| 8 | 超时分支 | 验证客户端在超时预算内正确快速失败 |

表 2-3　八类断言规则

2.5 不稳定依赖的治理

AI 接口天然存在三类不稳定：响应慢、依赖网络、异常分支无法按需触发。本项目通过自建 Mock 服务实现可控：

| 不稳定因素 | 治理手段 |
| --- | --- |
| 服务端慢响应 | Mock 支持按标记注入延迟，用于验证耗时阈值与超时分支 |
| 服务端持续报错 | Mock 支持持续返回 5xx，验证重试上限 |
| 瞬时故障 | Mock 支持「前 N 次失败、之后成功」，验证重试自愈能力 |
| 请求体编码异常 | Mock 支持接收非 UTF-8 字节，验证解码异常的处理路径 |

表 2-4　不稳定依赖及其治理手段

三、执行结果

3.1 回归结果

| 执行模式 | 用例数 | 结果 | 耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mock 模式 | 30 | 全部通过 | 约 2 秒 | 离线可跑，结果确定 |
| 真实接口 | 18 | 全部通过 | 约 18 秒 | 连接真实大模型服务，含网络波动 |

表 3-1　回归执行结果（多次执行结果一致）

3.2 效率对比

| 环节 | 人工方式 | 自动化方式 |
| --- | --- | --- |
| 构造请求 | 逐条手工填写参数，含超长文本粘贴 | 数据文件参数化，零人工 |
| 结果比对 | 肉眼逐条核对返回 | 8 类断言自动判定 |
| 留痕记录 | 人工记录或截图，易遗漏 | 自动生成报告，失败自动留存证据 |
| 汇总整理 | 人工整理汇总 | 自动输出 HTML 报告与 JUnit XML |
| 单次总耗时 | 约 30 分钟 | 约 2 秒 |

表 3-2　人工方式与自动化方式对比

3.3 自动化流水线

回归已接入持续集成流水线，包含两个环节：

| 环节 | 触发方式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Mock 回归门禁 | 代码提交 / 合并请求自动触发 | 约 20 秒完成 30 条用例；不通过则拦截代码合入 |
| 真实接口回归 | 手动触发（可选） | 对真实服务执行 18 条用例，产物自动归档 |

表 3-3　流水线环节说明

为验证门禁确实有效，专门做了一次反向验证：故意将一条用例的期望值改错并提交，流水线如期变红并拦截；改回后恢复通过。该次失败记录保留在流水线历史中，可作为门禁有效性的证据。

四、测试发现

本次工作最有价值的产出是通过真实接口回归发现了 6 个问题，均已提交缺陷管理系统，每条包含前置条件、复现步骤、实际结果、期望结果与实测证据。以下按严重程度排列：

| 编号 | 严重程度 | 问题描述 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 | 存在随机连接中断：相同请求偶发直接断开，重试即可成功 | 导致自动化回归结果不可信，无法作为发布门禁 |
| 2 | 中 | 缺少输入参数校验：空值、纯空白、控制字符均被当作正常请求处理 | 无效请求进入模型，浪费算力，且掩盖调用方错误 |
| 3 | 中 | 缺少长度上限校验：10000 字符输入仍正常处理 | 存在资源耗尽风险，且无明确的容量契约 |
| 4 | 中 | 用户输入被原样写入响应内容，需评估输出编码责任 | 若由服务端直接渲染为 HTML，存在跨站脚本风险 |
| 5 | 低 | 畸形请求只返回纯文本错误，没有结构化错误体 | 调用方无法用统一逻辑解析错误 |
| 6 | 低 | HTTP 状态码不统一：结构错误 422、业务校验 400、模型名非法 400 | 调用方无法通过状态码区分错误类别 |

表 4-1　测试发现的 6 个问题

4.1 一个需要说明的测试设计问题

在验证输出编码时，最初的断言设计是「响应内容中不得出现可执行脚本片段」。但实测发现，当输入包含脚本片段时，模型会在回答中复述该内容，导致该断言必然误报——而模型复述用户输入本身是正常行为。

据此得出结论：用关键词匹配判定跨站脚本风险在 AI 场景下不可靠。该用例已降级为「确认服务未报错且返回可用内容」，真正的输出编码验证需要在客户端渲染层单独设计用例。这是本项目的一个已知空白，已在第五章说明。

五、已知不足与改进方向

| 不足 | 说明 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 安全断言不够严谨 | 关键词匹配判定脚本注入会因模型复述输入而误报，相关断言已降级 | 在客户端渲染层单独设计用例，或引入人工评估环节 |
| 性能基线为经验值 | 耗时阈值尚未按真实响应时间分布做统计标定 | 连续采集多轮真实回归耗时，按分位数重新设定阈值 |
| 权限场景未覆盖 | 密钥错误等鉴权失败分支尚未纳入回归 | 补充用例数据即可接入，接口与框架均已支持 |
| 真实接口回归未纳入强制门禁 | 当前仅 Mock 回归作为必过门禁，真实回归需手动触发 | 待连接中断问题治理完成后，再评估纳入强制门禁 |

表 5-1　已知不足与改进方向

六、结论

本项目完成了从方案设计到交付的闭环：将人工回归升级为可重复、可度量、可追溯的自动化回归体系，并已接入持续集成流水线。

主要成果：

效率：单次回归由人工约 30 分钟缩短至约 2 秒，且可反复执行、结果稳定；

覆盖：空输入、超长文本、非法字符三类边界与异常场景纳入常态化回归，不再依赖个人经验；

留痕：每次执行自动生成可视化报告并归档，失败用例自动留存请求参数、响应内容与耗时，缺陷单可直接附上复现信息；

质量：真实接口回归发现 6 个问题并提交跟踪，其中随机连接中断为高优先级；

可持续：框架分层设计，新增接口只需补充配置与数据；Mock 回归已作为代码合入的必过门禁。

一句话结论：

自动化回归体系已跑通并接入流水线，用它测出被测接口存在 6 个问题，其中「随机连接中断」为高优先级。

需要说明的是，「回归通过」与「被测服务健康」是两件事：回归通过表示接口行为与已记录的契约一致，而接口本身存在的问题已单独作为缺陷提交跟踪。

附录 A　关键数据与复现方式

A.1 关键数据

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| Mock 用例数 / 结果 | 30 条 / 全部通过（约 2 秒） |
| 真实接口用例数 / 结果 | 18 条 / 全部通过（约 18 秒） |
| 四类场景 | 正常输入、空输入、超长文本、非法字符 |
| 断言规则 | 8 类 |
| 测试发现问题 | 6 条 |
| 效率提升 | 约 30 分钟 → 约 2 秒 |

表 A-1　关键数据

A.2 复现方式

在项目根目录执行以下命令即可复现全部结果：

# Mock 回归（离线，约 2 秒）

.venv\Scripts\python.exe llm_regression\run_tests.py

# 真实接口回归（需外网，约 18 秒）

.venv\Scripts\python.exe llm_regression\run_tests.py --env real

执行完成后，可视化报告位于：

llm_regression\reports\latest_mock.html（Mock）

llm_regression\reports\latest_real.html（真实接口）

A.3 数据来源说明

本报告中的全部数据均来自项目实际产物，可逐条复核：

| 数据 | 来源 |
| --- | --- |
| 用例数量与通过情况 | reports/junit_mock.xml、reports/junit_real.xml |
| 执行耗时 | 上述 JUnit 报告中的 time 字段 |
| 缺陷内容与编号 | 缺陷管理系统中的对应记录 |
| 流水线结果 | 代码托管平台的流水线运行历史 |

表 A-2　数据来源对照